关于开展化工企业安全环保诊断工作的方案

为了认真贯彻落实德阳市安全生产监督管理局和德阳环境保护局《关于加强安全环保监管联防联控预防安全环境事故发生的紧急通知》（德安监[2015]106号）文件精神和要求，近期市安监局和市环保局将聘请安全、环保方面专业工程技术人员对部份企业在役化工装置联合开展安全环保诊断工作。

一、开展在役化工装置安全环保诊断的目的

通过对重点危化企业安全与环境的诊断，防止和控制安全与环境事故的发生。

二、开展诊断的化工企业

1．四川金路树脂有限公司

2．四川美丰化工股份有限公司

3．四川绵竹川润化工股份有限公司

4．广宇化工股份有限公司

5．四川蓥峰实业有限公司

三、诊断的范围及内容

1．诊断范围：企业安全环保软硬件和联动控制机制。

2．诊断具体内容：

（1）安全环保风险评估与分析。

（2）安全环保事故管理防控制度及联动机制。

（3）事故应急预案和环境应急预案是否科学合理，是否具有针对性和可操作性。操作人员岗位操作技能培训考核、非正常工况处置程序、应急预案演练的管理工作等是否已实现制度化、规范化及其实际效果。

（4）关键生产装置、危险化学品储罐区和仓库的安全设备设施是否完善有效，事故状态下防止污染事件的围堰、防火堤等设施及其维护情况。

（5）是否有事故状态下防止“清净下水”引发环境污染的设施和措施。已经有事故状态下“清净下水”收集、处置设施和措施的，要评估其是否科学有效，适应应急需要。

四、诊断的程序和方式

1．听取企业汇报，重点是安全环保设备设施的运行、各项管理制度、操作规程的执行情况和相互联动措施是否可靠有效以及存在的问题。

2．查阅资料，重点是安全环保设施的设计、工艺文件及运行记录，各项管理制度、操作规程执行和故障处置等情况。

3．现场实地勘查，核查重点化工工艺的监控设施和重点大危险源的储存设施安全附件等是否完好有效。

4．对5家企分别形成诊断报告报，并督促企严格按照“报告”所列事项逐项完成整治，确保安全生产。

5．成立诊断组：分为安全诊断组和环保诊断组。

（1）安全诊断组

组  长：李家林   市安监局副局长

成  员：付德祥   市安监局危化科科长

李  林   市安监局危化科主任科员

专家组：王  伦   马  勇   青  松

（2）环境诊断组

组  长：李隆胜   市环保局副局长

成  员：王  新   市环保局环境监察支队支队长

胡德裕   市环保局环境监察一室负责人

专家组：刘  鑫   陈亘涛

五、诊断时间

2015年6月分别完成对5家企业的诊断工作。