德阳市开展化工和危险化学品

及医药企业特殊作业安全专项治理方案

为深刻吸取事故教训，进一步强化三类企业特殊作业安全管理，着力提升化工和危险化学品及医药企业特殊作业环节安全管理水平。根据《四川省安全生产监督管理局关于开展化工和危险化学品及医药企业特殊作业安全专项治理的通知》（川安监〔2015〕88号）以下简称《专项治理通知》）要求，决定从2015年8月起，在全市范围内组织开展为期1年的三类企业特殊作业安全专项治理（以下简称专项治理）行动。

一、工作目标

按照《专项治理通知》的总体要求，全面摸清辖区内三类企业的底数,深入排查治理三类企业特殊作业环节存在的问题，堵塞安全生产漏洞，建立健全制度、落实责任。通过专项治理行动，进一步提高三类企业从业人员安全风险意识和特殊作业操作技能，规范特殊作业安全管理，全面落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014，以下简称《特殊作业规范》）相关规定，切实提升三类企业特殊作业安全管理水平，三类企业特殊作业环节的事故减少50%以上。

二、专项治理范围和重点内容

（一）专项治理范围

全市所有化工和危险化学品生产、储存、使用企业及医药企业。

（二）专项治理内容

全面治理违反《特殊作业规范》的作业行为，重点治理以下内容：

1、未结合自身实际情况建立符合《特殊作业规范》的特殊作业安全管理制度的；

2、未对主要负责人、分管负责人、各级安全管理人员、专业技术人员和岗位员工进行特殊作业培训的；

3、特殊作业涉及的焊接与热切割、电工、吊装等作业人员未持有效证件作业的；

4、未配备完好可靠的可燃、有毒气体（物质）检测报警仪、氧含量分析仪器、消防器材、照明器具、应急救援器材等设备设施的；

5、未配置符合规定数量且合格有效的空气呼吸器等个人防护用品或员工不能熟练、正确佩戴的；

6、未在特殊作业前对作业现场和作业过程中的风险进行辨识或未制定、落实并按规定确认各项防范措施的；

7、未在动火作业前进行可燃气体定量分析,未在进入受限空间作业前进行可燃气体、有毒气体（物质）和氧含量定量分析,或分析时间无效、分析结果不合格仍作业的；

8、未在特殊作业前办理作业审批手续的；

9、未在特殊作业前向作业和监护人员进行充分安全交底的；

10、未指派熟悉生产工艺、现场设备设施、具备应急处置能力的监护人进行全过程监护的；

11、未在特殊作业完成后及时恢复拆移的安全设施安全使用功能、撤离作业工具、清理作业现场杂物并签字验收的；

12、未落实节假日期间特殊作业升级管理的。

三、时间安排

这次专项治理行动分四个阶段进行，从今年8月上旬开始至2016年7月底结束，为期一年。

（一）宣传、贯彻阶段（2015年8月中旬至2015年10月底）。各县（市、区）安监局和企业要按照本《通知》的要求，结合本地实际，制定具体实施方案，细化工作目标和任务，明确具体措施和要求，确保专项治理工作顺利完成。

（二）自查自纠阶段（2015年11月上旬至2016年2月底）。三类企业要根据《特殊作业规范》、本《通知》要求，认真开展自查自改工作。三类企业要于 2016 年 2 月底前完成，并向当地安全监管部门书面报告检查情况。

（三）督查整改阶段（2016年3月上旬至2016年5月底）。各县（市、区）安监管局要对辖区内专项治理行动开展情况进行检查、督查。对发现的问题，要采取明确责任、下达整改指令、专项督办、限期改正、上限处罚、停业整顿等措施进行跟踪督办，确保整改落实到位，特殊作业安全意识提高。

（四）总结巩固阶段（2016年6月上旬至2016年7月底）。对照工作方案，做好回头看、回头查工作，及时发现和解决专项治理行动中出现的问题，全面总结专项治理行动情况和经验，巩固检查成果，建立特殊作业安全管理长效机制。市安全监管局将根据工作开展情况，适时组织开展对重点县（市、区）和企业的督查。

四、工作措施

（一）加强宣传力度，强化贯彻执行

一是各县（市、区）安监局和企业要通过采取集中学习、组织培训、召开专题研讨会等各种形式，并充分借助报刊、电视、广播、网络等媒体，开展为期3个月的《特殊作业规范》集中宣贯。认真组织学习国家安全监管总局关于《特殊作业规范》的解读PPT资料（在国家安全监管总局网站上下载），确保相关安全监管人员和企业员工全覆盖。各县（市、区）安监局要在今年年底前，结合实际，利用专题会、工作会、现场会等各种场合，对企业开展有针对性的宣贯；企业主要领导要率先垂范，带头学习《特殊作业规范》，亲自抓《特殊作业规范》的贯彻落实，要利用安委会、班前会等各种场合对《特殊作业规范》进行学习，使企业人员对《特殊作业规范》）内化于心，外化于行。要结合本企业实际，制定切实可行的专项治理方案，进行不留盲区、不留死角、横向到边、纵向到底的自查，并落实责任，认真整改，切实提高特殊作业安全管理水平。二是企业要严格特殊作业安全知识考核，对考核未通过的，要进行补考，经补考仍未通过的人员，必须转岗，不得从事特殊作业，有效确保特殊作业人员质量。三是企业要自我对标，《特殊作业规范》已于 2015 年 6 月 1 日正式实施，企业要依照规范和标准及时修订、完善特种作业管理制度。四是企业要加强对《特殊作业规范》执行的检查、考核，对未严格执行特殊作业管理制度的，要加大处罚力度，确保落实到位，实现预防事故的目的。

（二）强化监督检查

各县（市、区）安监局要强化对《特殊作业规范》监督检查，确保贯彻执行到位。一是监察执法部门要将特殊作业环节的检查纳入监察执法计划，列为重点检查内容之一；二是要将特殊作业环节作为日常检查必检的重要内容之一，增加检查频次；三是要采取“四不两直”方式，经常性地开展特殊作业环节的暗查暗访专项行动，增加专项检查频次；四是要将特殊作业环节违法违规行为作为“打非治违”的重点，严厉打击。

（三）严肃违法违规行为及事故的查处

各地安监局要严格执法，严厉查处违法违规企业。一是对企业在专项治理行动存在搞形式、走过场的，要责令其限期改正；二是在特殊作业环节中仍存在有章不循、有法不依的，要依法实施处罚；三是对于特殊作业安全管理存在严重漏洞的企业，要依法责令其停产停业整顿；四是对于专项治理期间在特殊作业环节发生事故的企业，要严格执行《国家总局关于进一步严格危险化学品和化工企业安全生产监督管理的通知》（安监总管三[2014]46号）和《四川省强化危险化学品安全监管八项举措》的规定，依法暂扣其安全生产许可证2个月以上6个月以下；对于不能满足安全生产条件的企业，要依法责令其停产停业整改，经整改仍达不到条件的，要依法吊销其安全生产许可证，报请当地政府予以关闭。

五、工作要求

（一）提高认识，认真贯彻。各有关企业要高度重视此次专项治理行动，认真排查当前特殊作业环节普遍存在风险辨识不全面、检测项目不齐全、作业审批不严格、防范措施不到位等突出问题，充分认识加强特殊作业环节管理的必要性和迫切性。

（二）各县（市、区）安监局要根据本《通知》要求，结合当地实际，制定专项治理实施方案。要组织对辖区内所有企业实行全覆盖检查，检查率达 100%；市安监局将组织对辖区内的重点企业进行抽查，抽查率不低于30%。要及时对专项治理工作进行总结，并将书面材料（要明确检查企业、隐患、出动人员、车辆、限期整改隐患和处罚等的具体数量）于2016年7月10日前报德阳市安监局危化科。

（三）安全监管部门按照《四川省安全监管局 四川煤监局向社会力量购买服务工作暂行办法》（川安监办[2015]9号）的要求，可采用政府购买服务方式，选用具备资质的第三方机构，对本辖区内所有特殊作业环节进行安全排查和评估，掌握辖区内特殊作业环节的安全状况，督促企业消除事故隐患。

（四）市安监局将采用督导调研、暗查暗访等形式，对专项治理全过程进行随机检查，及时总结宣传好经验、好做法；同时对工作不落实、不到位的企业和县（市、区）相关部门将予以通报。

请将本通知速发到辖区内各化工和危险化学品生产、储存企业及医药生产企业。

联系人：李林、曾勇

联系电话：0838—2222263