德阳市氯碱、合成氨、溶解乙炔生产企业安全生产

专项整治实施方案

为确保我市危险化学品领域安全生产持续稳定发展，切实做好危险化学品生产企业的安全监管工作，有效杜绝重特大事故的发生，根据四川省氯碱、合成氨、电石、溶解乙炔生产企业安全生产专项整治实施方案的要求，结合我市实际，特制如下工作方案。

一、专项整治工作目标

全面深入排查治理企业安全生产隐患，查漏补缺，强化安全生产措施。通过专项整治，彻底消除安全隐患和薄弱环节，认真落实责任，健全各项制度，督促企业落实安全生产主体责任，全面提升企业本质安全水平，确保危险化学品安全生产形势持续稳定。

二、专项整治范围和内容

（一）范围

全市氯碱、合成氨、溶解乙炔生产企业。

（二）内容

按照四川省安全监管局《关于印发氯碱、黄磷、电石、溶解乙炔等行业生产企业安全控制实施意见的通知》（川安监[2014]93号）和《关于印发合成氨企业重点生产单元安全控制实施意见的通知》（川安监[2015]66号）的规定内容组织实施。

三、专项整治时间及步骤

（一）时间

2015年8月至2016年7月31日，历时一年。

（二）步骤

1.宣传发动阶段（2015年8-9月）

涉及氯碱、合成氨、溶解乙炔生产企业的县（市、区）安监局、经开区环安局要统一组织对辖区内相关企业进行一次全面摸底调查，了解企业基本情况，建立相关企业基础台帐，要结合本地实际，深入企业大力宣传氯碱、合成氨、溶解乙炔生产企业安全专项整治内容和有关安全法规标准，动员企业认真开展专项整治。

2.自查整改阶段（2015年10月-2016年3月）

相关企业要按照整治内容的具体要求，认真进行自查自改，全面开展隐患排查整治，并于2016年3月中旬将企业开展自查自改情况报市安监局。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。此次专项整治行动是推动企业落实主体责任，促进企业实现本质安全的重要举措，要高度重视切实加强组织领导，集中时间，集中力量把本次专项整治工作抓好、抓实、抓细，督促企业加强安全管理，完善安全设施和运行维护，下力气整治安全隐患，对存在的安全隐患，要全部整改到位，对整治不彻底的，一律依法依规责令限期整改；限期整改仍不合格的，一律依法停产整顿。

（二）每阶段结束前半月内，将专项整治工作进展情况书面报市安监局危化科。

联系人：李林

联系电话：13981050176

QQ邮箱：767474298