德阳市开展“机械化换人、自动化减人”

科技强安专项行动实施方案

为推动更多企业安全生产实现“零死亡”目标，从根本上有效防范和遏制重特大事故发生。决定率先在危险化学品和金属非金属矿山等重点行业领域的关键环节、重点部位开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动，待取得成功经验后再向其它行业推广。本次专项行动，重点是以机械化生产替换人工作业、以自动化控制减少人为操作，大力提高企业安全生产科技保障能力为了减少现场作业人员，降低安全风险，预防发生恶性事故，根据国家安全监管总局《关于“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动的通知》（安监总科技〔2015〕63号）和省安监局的有关要求，结合我市实际，特制定本方案。

一、工作目标

通过“机械化换人、自动化减人”示范企业建设，建立较为完善的“机械化换人、自动化减人”标准体系，推动危险化学品、金属非金属矿山行业企业的机械化、自动化程度大幅提升，到2018年6月底，实现高危作业场所作业人员减少30％以上，大幅提高企业安全生产水平。

二、专项行动内容

（一）危险化学品

1．重点监管危险化学品和化工工艺装置自动化。

通过采用自动化控制和智能感知预警技术，应用过程控制系统、安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测保护系统，实现涉及重点监管危险化学品、重点监管化工工艺装置的自动化生产和智能化监控，减少生产过程中相关人员30%以上。

2．重大危险源安全管理自动化。

通过采用远程监控、遥控应急处置技术，应用可监测温度、压力、液位、流量、组份等参数的实时监测预警系统和可燃、有毒、有害气体泄漏检测报警装置，实现危险化学品重大危险源的安全管理自动化，减少现场巡检人员及应急处置人员30%以上。

3．间歇式化工生产机械化、自动化。

通过采用自动控制技术，应用DCS、PLC等过程控制系统，代替间歇式化工生产过程中进料、配比、反应、放料等岗位的人工操作，实现间歇式化工生产机械化、自动化，减少间歇式化工生产过程中的操作人员50%以上。

4．化工企业固体产品包装机械化。

通过采用自动控制技术，应用自动包装机械、自动输送机械等设施，代替化工企业固体产品人工包装，实现化工企业固体产品包装机械化作业，减少操作人员30%以上。

（二）金属非金属矿山

1.采矿机械化、自动化。

（1）大型矿山数字化采矿系统。在大型矿山采用井下信息采集与高带宽无线通信、精确定位与智能导航、空区三维激光扫描测量、智能爆破、智能调度与控制等技术，应用自动化的采掘凿岩台车、装药车、铲运机、地下运矿卡车、多功能辅助台车等装备与充填自动化系统，实现凿岩、装药、出矿、运搬、充填等生产工艺的机械化、自动化、连续化，减少作业人员50%以上。

（2）中小型矿山回采机械化。在中小型矿山采用低矮式凿岩台车、装药器、撬毛台车、小型铲运机、液压支柱、小型多功能服务车、小型移动式充填设备，代替手持凿岩、人工装药、人工撬毛、人工出矿、人工倒运废石充填，实现中小型矿山回采机械化，减少作业人员50%以上。

2.掘支机械化。

（1）大中型矿山掘支机械化。在大中型矿山通过采用激光指向与精确定位、井巷三维激光扫描测量、井筒反向施工、喷锚网联合支护等技术，应用掘进台车、天井钻机、装药车、扒渣机、锚索锚杆台车、喷射混凝土台车等装备，实现凿岩、装药、出渣、支护等掘支工艺机械化，减少作业人员40%以上。

（2）小型矿山掘支半机械化。在小型矿山应用小型单臂掘进凿岩台车、扒渣机、液压支柱、喷浆机，代替手持凿岩设备、人工出渣、人工支护，实现小型矿山掘支半机械化，减少作业人员30%以上。

3.运输系统无人化、机械化。

（1）大中型矿山无人有轨运输系统。在大中型矿山，通过采用电机车远程遥控、有轨运输智能化调度与控制、视频无线传输、信集闭监控等技术，应用具有远程遥控或全自动无人驾驶功能的有轨运输电机车，结合自动放矿、溜井料位监测、自动化称重计量等配套手段，代替人工驾驶机车、人工放矿等工艺技术与装备，实现井下有轨运输系统无人操作，减少作业人员50%以上。

（2）小型矿山机械化运输系统。针对小型矿山，通过采用小型铲运机、无轨或有轨车辆实现机械化运输系统，代替人工运输，减少作业人员50%以上。

4.井下大型固定设施无人值守系统。

采用智能监测与自动控制技术，应用集智能电网管理、排水智能监控、变频伺服按需通风控制、提升系统管控、矿井中央集控平台等为一体的矿井无人值守系统，代替人工井下现场值守，实现中央变电所、水泵房、风机站、空压机房、皮带运输巷等场所的无人值守，减少作业人员60%以上。

三、实施步骤：本次专项行动分三个阶段。

第一阶段：试点示范阶段（2016 年 7 月底前）。市安监局将四川金路树脂有限公司（乙炔工段：电石精破岗位）、广汉市华源化工有限公司（氧化工段）、德阳昊华清平磷矿有限公司（深部资源延深工程）定为市级试点示范企业。各县（市、区）安监局应根据本地实际，制定实施方案，选定1-2个试点示范企业（其中危险化学品试点企业：什邡、绵竹、广汉各选2家，旌阳1家；金属非金属矿山：绵竹1家，详见附件3），其他地区暂不选定示范企业。各地于9月15前将本地试点示范企业名单和企业试点建设方案报市安监局危化科、矿山科（见附件1、2；市属及以上企业直接向市安监局填报）。有关企业要积极参与到“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动中来，确保资金、人员到位。特别是中央企业、地方重点骨干企业，一定要积极发挥排头兵和表率作用，带头推进机械化、自动化。2016年7月底前，形成试点示范总结报告报市安监局（建设工程项目在建设项目完成后再报送总结报告）。

第二阶段：建立标准规范阶段（2016年1月至12月）。各县（市、区）安监局认真总结试点示范成果，及时将实用先进的技术、工艺、装备及经验等转化为标准规范。2016年10月底前，提出修订“机械化换人、自动化减人”安全生产标准规范建议，报市安监局。国家总局、省局征求标准规程修订意见的，各级县（市、区）安监和企业要积极参与，及时提出意见建议。

第三阶段：评估推广阶段（2017年以后）。按省局相关工作部署和要求，在2017年7月底前，对示范企业专项行动实施效果进行评估。2017 年 12 月前，分行业领域召开现场会和推广会，全面部署推广专项行动。2018年开始，全面部署“机械化换人、自动化减人”专项行动。国家总局将分批次发布《推广先进机械化、自动化技术装备目录》、《淘汰落后安全技术装备目录》和一系列安全生产标准规范，各级安全监管监察部门要认真贯彻执行，对明令淘汰的落后安全技术装备和工艺，要依法坚决取缔。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要高度重视“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动，做到“组织领导、工作责任、计划进度、保障措施、实施效果”五到位，把责任分解落实到部门、

单位和人员。要加强督促检查，上级安监部门对下级部门、企业

专项行动的进展情况，要定期进行检查，逐级抓好落实，确保即

定的每一项技术和装备都要落到实处。

（二）制定切实可行方案。严格按要求，结合自身实际，研究制定实施方案，明确此次工作的线路图、进度表和时间节点。要综合考虑地方经济社会发展状况、产业结构布局，以及企业的资源赋存、灾害类型、基础设施、管理水平等因素，选择合理的技术路径和相应的机械化、自动化建设、改造方案。

（三）加强政策引导。要用足用够、用活用好国家现行政策。“机械化换人、自动化减人”建设经费，纳入安全费用提取使用范围税前列支。对“机械化换人、自动化减人”的重大关键技术攻关、装备购置和重大科技成果，应用好、用活国家和省、市的相关政策，积极争取相关的政策支持。

（四）与安全生产重点工作紧密结合。将“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动与安全生产各项重点工作有机结合起来，共同向前推进。一是与防范遏制重特大事故紧密结合起来。

把最近一个时期发生的重特大事故暴露出的技术装备和工艺等方面的问题，作为科技强安专项行动要解决的重点问题，集中力量进行攻关和推广。二是与危险化学品、矿山行业领域的自动化、信息化改造紧密结合起来。把发展机械化、自动化，纳入各个行业领域安全整治内容，在抓好高危行业的基础上，把专项行动逐步向其它劳动密集型生产加工企业拓展。三是与淘汰落后工艺和技术紧密结合起来。加强监察执法和“打非治违”力度，对违背国家淘汰落后工艺和技术法律法规规定的企业，及时下达限期整改或者停产整顿指令，推动企业进行机械化、自动化改造。

附件：1. 试点示范企业名单

2.“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动

3. 各县（市、区）试点示范企业数量表

附件1

试点示范企业名单

报送单位（盖章）：

| 序号 | 单位名称 | 示范内容 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川金路树脂有限公司 | 电解工段机械化 | 危险化学品生产 |
| 2 | 广汉市华源化工有限公司 | 氧化工段自动化 | 危险化学品生产 |
| 3 | 德阳昊华清平磷矿有限公司 | 掘支机械化 | 金属非金属矿山 |

联系人及联系方式：

付德祥：联系电话15892486913

电子信箱：1187554206@qq.com

何福堂：联系电话13990236641

电子信箱 1249181417@qq.com

附件2

“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动

试点示范

实施方案

（格式）

国家安全监管总局

二零一五年七月

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点示范 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 牵 头 单 位 信 息 | 单位名称 （盖章） |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  | 姓 名 |  | 职务/职称 |  |
|  | 联系人 |  | 姓 名 |  | 职务/职称 |  |
|  |  |  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 项目执行时间 |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  | 总经费 | 万元 |
| 申报级别 |  |  | □国家安全监管总局试点示范 □省级试点示范 □市级试点示范 |  |  |  |
| 所属领域 |  |  | □煤 矿 □金属非金属 □危险化学品 □烟花爆竹 |  |  |  |
| 创新类型 |  |  | □自主创新 □集成创新 □引进消化 □国外进口 |  |  |  |
| 参 与 单 位 |  |  | （指技术、装备的提供方） |  |  |  |

一、试点示范概况

- 1.企业基本情况。 - （企业性质、所属行业领域、主要经营范围、产量、营业额等。） - 2.试点示范环节基本情况。 - （机械化自动化改造的关键环节、重点部位情况。） - 3.示范条件落实情况。 - （机构、人员、资金、现场条件等情况。）

二、建设目标与考核指标

- 1.示范效果。 - （通过机械化、自动化改造，在换人减人、提质增效等方面提高的量化目标。减少具体岗位人数的绝对数和相对数（百分比）等。 - 2.预期形成企业标准、规范的数量。 - 3.形成可推广、可复制的先进技术、工艺、方法等方面的数量。

三、主要任务

- 1.建设方案。 - （用于示范的现场已有机械化、自动化水平，与建设目标存在的差距等；采取的技术路线和技术先进性。） - 2.机械化自动化改造主要内容。

四、进度计划安排

- （按照2016年8月完成验收的时间节点，合理安排工作进度。）

五、保障措施

- （从机构、人员、资金、现场、制度等方面提出保障措施。）

六、建设前后对比分析

- 1.示范前景分析 - （示范作用与意义、成本效益分析；示范试点建设前后用工和生产效率方面的对比分析。） - 2.示范企业建设完成后与国内同等条件下普遍用工情况的对比分析。

七、实施单位意见

实施单位（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日

八、审核意见

市级安全监管监察部门（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日

省级安全监管监察部门（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日

附件3

各县（市、区）试点示范企业数量表

| 序号 | 县（市、区） | 行业 | 示范企业数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绵竹市 | 危险化学品 | 2 |
|  |  | 金属非金属矿山 | 1 |
| 2 | 什邡市 | 危险化学品 | 2 |
|  |  | 金属非金属矿山 | 0 |
| 3 | 广汉市 | 危险化学品 | 2 |
|  |  | 金属非金属矿山 | 0 |
| 4 | 中江县 | 危险化学品 | 0 |
|  |  | 金属非金属矿山 | 0 |
| 5 | 罗江县 | 危险化学品 | 0 |
|  |  | 金属非金属矿山 | 0 |
| 6 | 旌阳区 | 危险化学品 | 1 |
|  |  | 金属非金属矿山 | 0 |

德阳市安全生产监督管理局                         2015年8月28日印发