德阳市开展煤矿安全生产大检查 深化

“打非治违”和专项整治工作方案

为了认真贯彻落实中央、省、市一系列重要指示和相关会议精神，严厉打击煤矿非法违法生产建设行为，始终保持煤矿安全生产工作的高压态势，根据《四川安全监管局四川煤监局关于全面开展煤矿安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作的通知》（川安监〔2015〕92号，以下简称《通知》）的要求，结合我市实际制定本方案。

一、工作思路

深入开展煤矿“打非治违”专项行动和煤矿安全专项整治，强化煤矿安全监管和监察执法，督促煤矿企业按“五落实五到位”要求全面落实安全生产责任，持续改善和提升矿井安全生产条件，提高应急救援能力，提升安全生产基础保障水平，有效防范和坚决遏制煤矿安全生产恶性事故。

二、组织领导

为切实抓好此次安全大检查工作，市安监局成立德阳市开展煤矿安全生产大检查 深化“打非治违”和专项整治工作检（督）查组（以下简称“市检查组”），其组成如下：

组  长：张凯文 市政府安办副主任，市安监局副局长

副组长：闵锡安 市安监局副调研员

成  员：何福堂 市安监局矿山科科长

曹  勇 市安监局煤管科

谢  虎 市安全生产监察执法支队副支队长

尹世鑫 市安全生产监察执法支队主任科员

叶  伟 市安监局矿山科工作人员

蒋  刚 市安监局矿山科副主任科员

市检查组负责组织开展全市煤矿安全生产大检查 深化“打非治违”和专项整治工作，对什邡、绵竹两市开展工作的情况进行督查，并按《通知》要求对抽查煤矿；根据工作需要，领导小组将邀请市级相关部门并聘请相关专家参加督（检）查。

三、时间安排和工作步骤

自即日起至2015年12月31日。相关工作按如下步骤进行：

（一）制定方案、开展检查阶段（自即日起至2015年12月20日）。什邡、绵竹两市安监部门要在市（县）人民政府的领导下，联合有关部门，结合区内煤矿特点，按照本次大检查的内容，制定详实的检查方案（于9月6日前报市安监局），并按要求切实开展大检查活动，对排查出的问题和隐患，要建立台账，督促煤矿企业按照“五落实”要求进行整改，对重大安全隐患要挂牌督办；检查覆盖率必须达100%。

市检查组将按不低于20%的比例对什邡、绵竹两市所属煤矿进行抽查。

（二）总结工作、巩固提高阶段（12月20日～31日）。什邡、绵竹两市要在12月底前完成大检查工作。要认真梳理、分析排查出的问题和隐患，找出区域内煤矿安全生产上存在的共性问题，研究制定长效机制。

四、检查内容

什邡、绵竹两市（县）政府及其煤矿安全监管部门、各煤矿企业贯彻落实下列要求的情况：

（一）国家和省、市有关文件规定

1.国务院安委会《关于全面开展安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作的通知》（安委明电〔2015〕2号）；

2.四川省人民政府《关于迅速开展危险化学品等重点行业（领域）安全生产大检查的紧急通知》（川府函〔2015〕174号）；

4.《四川省人民政府办公厅关于实施“五大行动”进一步加强安全生产工作的通知》（川办函﹝2015﹞66号）；

5.省政府贯彻落实国办发﹝2013﹞99号文的实施意见；

6.《四川省人民政府安全生产委员会关于迅速扭转煤矿安全生产被动局面的紧急通知》（川安委﹝2015﹞6号）；

7.《四川省安委会关于全面开展安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作的通知》（川安委〔2015〕14号）；

8.市委办、市政府办关于印发《德阳市安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”监督管理办法》的通知（德委办〔2015〕1号）；

9.市安监局《关于立即开展全市矿山安全生产大检查的通知》（德安监〔2015〕152号）；

10.市安监局《关于转发<四川省安全监管局四川煤监局关于开展煤矿瓦斯及水害防治专项检查的通知>的通知》（德安监〔2015〕126号）；

11.市安监局《关于转发<四川省安全监管局四川煤监局关于贯彻落实强化煤矿瓦斯防治十条规定的通知>的通知》（德安监函〔2015〕46号）。

（二）安全隐患排查治理体系建设情况。重点检查煤矿企业贯彻落实省安监局 四川煤监局《关于深入持久做好煤矿隐患排查治理工作的通知》（川安监[2015]74号）文的情况

（三）政府及相关部门工作的情况。什邡、绵竹两市（县）制定的关于做好煤矿安全工作的有关规定落实情况。

五、相关要求

（一）高度重视，加强领导。天津港“8.12”重大火灾爆炸事故造成了重大的人员伤亡和财产损失，教训十分深刻。在当前煤炭经济运行下行压力大、煤矿企业生产经营十分困难的情况下，尤其要高度重视煤矿安全生产工作，切实加强对此次大检查工作的领导，成立专门的组织机构，并切实开展工作，始终保持全市煤矿安全生产工作的良好态势。

（二）突出重点，扎实工作。什邡、绵竹两市安监局要以督促矿山企业持续改善和提升安全生产条件、增强矿山安全生产保障能力、遏制矿山事故为重点，切实抓好汛期后煤矿复工复产验收、煤矿瓦斯和水害防治专项检查的“补课”、贯彻落实强化煤矿瓦斯防治《十条规定》、煤矿矿井水患现状调查等相关各项工作，务必使此次大检查工作取得实实在在的效果。

（三）强化监管，从严执法。要进一步加大监管执法工作力度，督促煤矿严格执行煤矿安全生产相关情况的公示制度，畅通举报渠道，迅速核实举报案件，要将“严管重罚”作为煤矿安全监管执法工作的“新常态”，严厉打击矿山企业非法违法生产建设行为。

（四）及时上报相关信息。从9月开始，每月底25日前，什邡、绵竹两市应将当月的工作情况，内容包括大检查进展情况、主要做法、重点问题和典型案例、重大隐患的挂牌督办及销号等情况书面报市安监局矿山科；大检查工作结束后， 12月25日前应局面上报工作总结。联系人：蒋刚,电话0838-2309934，邮箱763613067@qq.com。