2015年下半年及2016年上半年

德阳市油气输送管道隐患整治攻坚战工作要点

2015年油气输送管道隐患整治攻坚战主要目标任务：依照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等有关法律法规和标准规范，督促各地区和有关管道企业认真贯彻落实国务院和省政府关于深入开展油气输送管道隐患整治攻坚战的工作部署，年内完成重大隐患和一般隐患的整治，较大隐患整治率达到80%以上，加快隐患整治工作进度，建立健全事故预防控制体系，全面提高油气输送管道保护和安全管理水平。

一、落实油气输送管道隐患整改责任

1.督促企业严格落实隐患整改主体责任，认真制定并落实隐患整改方案，明确整改目标、责任、资金、时限和措施，加快整改进度；督促企业继续深入排查治理安全隐患，加强安全管理。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，有关管道企业分工负责）

2.督促、指导各县（市、区）政府落实属地监管责任，加强隐患整改工作的组织领导和指挥协调，及时整改因非法占压和侵占管道安全距离造成的隐患，抓好隐患整改验收工作。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，有关成员单位分工负责）

3.按照“后建服从先建”原则，加大需要政企联动整改的隐患协调力度，落实整改责任，推动加快隐患整改工作。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，有关成员单位配合）

二、强化油气输送管道隐患整改督导检查

4.强化隐患整改督办，加大对集中占压等重大隐患和形成密闭空间隐患的挂牌督办力度，推进隐患整改工作。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，各成员单位配合）

5．建立隐患整改督导工作机制，市油气输送管道安全隐患整治工作领导小组办公室统一组织，有关成员单位要按照分片包干督办制度要求牵头负责相应县（市、区）的督导工作，督促重点、难点地区加快隐患整改。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，相关成员单位分工负责）

6.强化隐患整改暗查暗访，建立“黑名单”制度，调度通报各地区和有关管道企业隐患整改工作进展，及时协调解决影响隐患整改的重大问题，抓好挂牌督办隐患整改的跟踪和验收工作。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，各成员单位配合）

三、依法严厉打击危及管道安全的各类非法违法行为

7.强化监管执法，依法严厉打击盲目施工、危及管道安全的乱建乱挖乱钻等非法违法行为。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，市住建局、市国土局、市安监局等配合）

8.依法严厉打击打孔盗油等破坏油气输送管道的违法犯罪活动。（市公安局牵头，有关成员单位配合）

四、加快完善管道保护和安全监管体制机制

9.督促各县（市、区）人民政府依法依规落实本行政区域内各有关方面责任，建立上下衔接顺畅、管理高效的油气输送管道保护和安全监管工作体制。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，各成员单位配合）

10.加强油气输送管道专项规划与城乡规划的协调衔接，油气输送管道专项规划应符合城乡规划要求。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，市住建局、市国土局、市安监局等配合）

11.加大工作力度，解决好油气输送管道用地存在的问题，指导地方合理确定补偿标准，进一步完善建设用地补偿机制。（市国土局牵头，市住建局、市财政局、市安监局、市经信委等配合）

12.将油气输送管道隐患整治作为安全生产“十三五”规划的重要内容之一，与国民经济社会发展同步部署、同步推进、同步考核。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，有关单位配合）

五、加强资金政策支持，加快推动隐患整改和应急体系建设

13.全面推进油气输送管道检验检测和风险评估，完成使用20年以上（含20年）油气输送管道检测周期内的检测评估工作，力争2015年实现油气输送管道检测周期内的检测评估覆盖率达60%以上。（市质监局牵头，有关管道企业配合）

14.在开展油气输送管道应急救援资源、技术支撑条件现状调研工作基础上，依托现有资源条件，完善布局，强化管理，增强能力，推动油气输送管道应急救援体系和技术支撑保障体系建设。（市油气输送管道保护协调工作领导小组办公室（市经信委）牵头，市财政局、市安监局、有关管道企业配合）保护协调