德阳市深入开展非煤矿山安全隐患

“大排查大整治”活动工作方案

为认真贯彻落实国家和省、市相关文件要求，扎实、深入开展全市非煤矿山安全隐患“大排查、大整治”活动，有效防范和遏制事故发生，为春节和“两会”营造良好的安全氛围，努力实现2015年全市非煤矿山安全生产工作的良好开局，特制定本方案。

一、工作思路和目标

巩固2014年全市非煤矿山安全生产大检查和金属非金属矿山安全生产“六打六治”打非治违专项行动成果，认真吸取已有事故的深刻教训，全面排查整治非煤矿山安全隐患，持续保持矿山安全生产的高压态势，强化矿山安全监管执法，严厉打击、整治各类非法违法、违规违章行为，堵塞漏洞，补齐短板，强化措施，消除隐患，扎实推进安全隐患排查治理长效机制建设，有效防范和遏制非煤矿山生产安全事故，确保全市春节、“两会”等重点时段安全生产形势稳定。

二、时间安排、工作步骤

从即日起至2015年3月底，对全市所有非煤矿山进行安全隐患大排查，大整治。

（一）动员部署阶段（即日起至1月23日）。按照本方案要求，各县（市、区）安监局要制定本地开展非煤矿山安全隐患“大排查大整治”活动的具体方案，确定本行政区域内重点检查单位，并迅速动员部署。1月23日前，各县（市、区）安监局要将活动具体工作方案及具体负责人、联系人报市安监局。

（二）排查整治阶段（1月24日—3月20日）。各非煤矿山企业必须制定本单位大排查具体方案，并组织开展自查，全面治理事故隐患；各县（市、区）安监局按照职责分工和大排查活动方案，组织检查督查组对本地非煤矿山安全隐患开展检查督查，及时督促各矿山企业彻底整治本矿存在的事故隐患。

（三）巩固提高阶段（3月下旬）。各县（市、区）安监局对本地非煤矿山大排查活动进行“回头看”，督促各矿山企业落实隐患整改措施，确保活动取得实效；在3月28日前，对本地开展大排查活动的情况及好的经验和做法进行总结，并书面报市安监局。

三、排查、整治的重点内容

（一）矿山企业在隐患排查治理上履行主体责任的情况。主要负责人是否督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；是否定期组织有关人员排查本单位的事故隐患；是否对排查出的事故隐患按照隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并采取措施及时进行整治，消除事故隐患；一般隐患整改率是否达到100%；隐患整改是否做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”；是否定期对排查出的隐患进行分析，提出加强企业安全生产管理的措施并组织实施。

（二）企业安全管理和生产现场存在的隐患的排查整治。各矿山企业对本企业安全和技术基础管理及矿山采掘、防灭火、防排水、通风（井工矿山）、提升运输、安全避险“六大系统”（井工矿山）、通讯照明、钻井和井控（天然气开采）等方面存在的问题和隐患进行排查整治（详见附件）；各县（市、区）安监局按附件内容对各矿山企业进行检查督查。

（三）事故调查处理和防范措施落实情况。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，检查2014年以来发生的矿山死亡事故查处情况，重点检查责任追究是否到位，各类整改防范措施是否落到实处。

（四）开展“六打六治”打非治违专项行动“回头看”。各县（市、区）安监局应按市政府安委会《关于切实加强今冬明春安全生产工作的通知》（德安委〔2014〕21号）要求，对本地在金属非金属矿山“六打六治”打非治违专项行动明查暗访中发现的隐患、问题的整改落实情况进行“回头看，回头查”。要进一步加大暗查暗访工作力度，严格安全生产监管执法，切实落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施，依法严厉打击矿山非法违法生产建设行为。

五、检查方式

本次非煤矿山安全隐患“大排查、大整治”活动按企业负责和“分级负责、属地管理”的原则进行。市安监局负责组织开展全市非煤矿山安全隐患“大排查、大整治”活动，具体组织开展市属及以上非煤矿矿山企业安全隐患大排查工作，并对各县（市、区）开展工作的情况进行督查；各县（市、区）安监局负责本辖区范围内的非煤矿山安全隐患大排查工作，具体组织实施安全隐患大排查、专项检查督查。各矿山企业是本单位安全隐患大排查的责任主体，对本单位安全隐患大排查工作负总责，具体组织实施本企业的安全隐患大排查。

（一）企业负责，全面彻底排查整治安全隐患。各矿山企业的检查必须做到全覆盖，不留死角，不留盲区。对排查出的隐患、问题要列出清单、建立台账，及时进行整改；隐患排查和整改情况（台帐）经本矿主要负责人签字后向从业人员通报或公布，接受职工群众监督。各非煤矿山企业在1月30日、2月15日（春节不放假的企业在2月28日前）、3月20日以前，分别将本单位当月开展工作的情况（排查出的隐患、问题，整改方案，整改落实情况）按管理权限报市、县（市、区）安全监管部门备查。

（二）协同配合，增强工作合力。各县（市、区）安监局应根据工作开展情况，加强同公安、国土资源管理、电力等政府部门和单位的工作联系，积极协同，密切配合，共同推进。对检查中发现的重大问题要及时向政府报告，并做好整改情况的跟踪督导。

（三）创新检查工作方式，坚持“四不两直”。 各县（市、区）安监局应主要采用不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场的“四不两直”方式进行暗访暗查。要把大排查与安全生产“五项整治”、“六打六治”打非治违专项行动“回头看”结合起来，继续保持高压态势，强化安全监管执法，严厉打击矿山企业非法违法生产建设行为。对检查发现的隐患和问题，必须现场制作安全生产行政执法文书，并依法提出处理意见。对存在重大隐患的，要依法停产整顿，对整改落实情况必须进行跟踪督查。

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导。为切实加强对全市非煤矿山安全隐患大排查、大整治工作的领导，市安监局成立德阳市非煤矿山安全隐患“大排查大整治”活动领导小组（见附件）。2014年，我市非煤矿山发生的生产安全事故起数、死亡人数均较2013年有所上升；矿山安全生产工作基础仍显薄弱，事故仍未得到有效遏制，非煤矿山安全生产形势不容乐观；2015年，是我市扎实推进金属非金属矿山整顿、完成相关工作目标任务，规范和提升矿山安全生产条件，增强矿山安全保障能力的收官之年，各县（市、区）对此必须引起高度重视。各县（市、区）安监局也应成立相应的组织机构，扎实抓好此次大排查、大整治工作。各矿山企业是大排查的主体，要认真履行安全生产的主体责任，主要负责人要切实履行安全生产第一责任人责任，亲自过问、亲自检查，切实组织开展好本单位的自查和整改工作。对检查工作不认真、走过场的，安监部门要予以通报批评并严肃处理；对因自查、检查敷衍塞责而导致事故发生的，要从严追究责任。

（二）全面排查，强化整治。各县（市、区）安监局要在全面排查的基础上，严格落实检查督查工作流程，认真履行检查程序，完善检查记录和相关行政执法文书手续。要以对隐患和问题“零容忍”的态度和“严细实”的工作作风，从操作层面倒查倒逼，强化整治。对非法违法组织生产经营建设的，要坚决依法予以取缔、关闭。各非煤矿山企业对排查出的隐患和问题，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要指定专人盯防，并逐一制定整改方案，确保安全。

（三）加强宣传，畅通信息。各县（市、区）要加大宣传力度，营造浓厚氛围，同时要畅通投诉举报渠道，努力形成全社会齐抓共管、群防群治的良好局面。要加强信息报送，各县（市、区）安监局“大排查、大整治”工作联系人应于每月28日前将本地当月开展大排查工作的情况（主要做法、成效和存在的主要问题，正反两方面的典型案例）书面报市安监局，重大情况随时报告。联系人：叶伟  联系电话：0838-2309934；电子邮箱：913435780 @qq.com。

附件：1．德阳市非煤矿山安全隐患“大排查大整治”活动领导小组

2．德阳市金属非金属安全隐患“大排查大整治”活动家检查表

附件1

德阳市非煤矿山安全隐患“大排查大整治”活动

领导小组

组  长：张凯文 市政府安办副主任，市安监局副局长

副组长：闵锡安 市安监局副调研员

成  员：周  波 市安全生产监察执法支队支队长

何福堂 市安监局矿山科科长

谢  虎 市安全生产监察执法支队副支队长

尹世鑫 市安全生产监察执法支队主任科员

叶  伟 市安监局矿山科工作人员

蒋  刚 市安监局矿山科副主任科员

附件2：

德阳市金属非金属安全隐患“大排查、大整治”活动检查表（地下矿山）

矿山企业名称：                                                               年    月     日

| 序号 |  | 检查内容及标准 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一基本情况 | 1 | 证照是否齐全。生产矿井具有《工商营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》并且有效；企业主要负责人，矿长、副矿长、总工程师及安全管理员取得相应安全管理资格证书；自行开展爆破作业的矿山取得有《民用爆炸物品使用许可证》、《爆破作业单位许可证》。 |  |  |
|  | 2 | 矿山有完整的技术资料。包括矿区地形地质和水文地质图，矿山总布置图，井上井下对照图，矿井、巷道布置图，采场布置图，通风系统图，防排水系统图，井下通讯系统图，井上(下)配电系统图和井下电气设备布置图，提升运输系统图，避灾线路图等，并应定期更新,反映实际情况。是否存在图纸造假、图实不符的问题。 |  |  |
|  | 3 | 是否按规定提取了足额的安全生产费用。 |  |  |
|  | 4 | 生产矿山（即将关闭的矿山除外）至少达到安全标准化三级。 |  |  |
| 二矿山采掘 | 5 | 每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口。每个生产水平和各采区至少有两个能行人的安全出口，并与直达地面的出口相通。 |  |  |
|  | 6 | 严禁开采和破坏保安矿柱。 |  |  |
|  | 7 | 井巷支护和采场顶板管理能保证作业安全，穿过断层破碎带的主要巷道有可靠的支护措施。有防片帮、冒顶措施。加强巷道维护检查，有严格的制度和检查记录。 |  |  |
|  | 8 | 及时封闭采空区和已经报废或暂时不用的井巷。 |  |  |
|  | 9 | 巷道和硐室净断面能满足行人、运输、通风、安装设备、检修和施工的需要。 |  |  |
|  | 10 | 严禁上下同时回采，禁止在采空区上部继续回采。矿山开采作业的安全技术措施可靠。矿山有必备的安全技术设施、设备和工具。 |  |  |
|  | 11 | 相邻矿井之间，采场与采场之间留有足够的保安矿柱，矿山井巷布置留有足够的保障井上和井下安全的矿（岩）柱。 |  |  |
| 三通风防火 | 12 | 矿山有独立的通风系统，风量、风质和风速能满足井下作业场所的需要。有防粉尘、有毒、有害气体的措施。 |  |  |
|  | 13 | 矿山有备用电源，确保通风设备的正常运行；是否存在擅自停开主扇的情况。 |  |  |
|  | 14 | 矿山根据需要，设置有风门（不得设置单道风门）、风墙、风窗和风桥等通风设施。 |  |  |
|  | 15 | 矿山建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员，矿山有测风制度，并填写有测风记录。 |  |  |
|  | 16 | 掘进巷道应采用局部通风机通风，不得采用扩散通风，压入式局部通风机和起动装置必须安装在进风巷道中，距回风口不得小于10米。局部风扇的吸风量，必须小于全风压供给该处的风量，严禁产生循环风，不得采用易燃风筒；是否存在擅自停开局扇的情况； |  |  |
|  | 17 | 掘进和回采是否存在无风、微风作业的现象。 |  |  |
|  | 18 | 井下炸药库，重要硐室，井底车场等备有灭火器材，并有醒目的标志和注意事项。 |  |  |
|  | 19 | 矿山的凿岩是否采用湿式作业。 |  |  |
| 四提升运输 | 20 | 提升运输设备的选型符合“GB16423-2006 金属非金属矿山安全规程”的相关要求。 |  |  |
|  | 21 | 斜井提升有阻车器、挡车拦、保险绳，并在下部车场设躲避硐室，竖井提升有防坠装置和过卷保护装置。 |  |  |
|  | 22 | 提升装置有从井底发至井口再由井口发到绞车房的声光信号装置。 |  |  |
|  | 23 | 主要提升绞车具备工作制动、紧急制动、过卷、限速和松绳等保护装置。 |  |  |
|  | 24 | 矿山机车运输有声光信号，制动装置灵敏可靠。 |  |  |
|  | 25 | 矿山的提升装置经有资质的检验机构检验合格。 |  |  |
| 五防排水 | 26 | 井口的标高应高于当地历史最高洪水水位1米以上，并有防止地表水进入井口的措施。 |  |  |
|  | 27 | 矿山有合理的井下防水排水系统。 |  |  |
|  | 28 | 矿山将井田范围内和周围老采场积水情况、开采范围标注在矿图上，并有防治水的措施。 |  |  |
|  | 29 | 矿山开采在接近水库、河流、湖泊及其它水体时，按规定留设有防水隔离矿（岩）柱。 |  |  |
|  | 30 | 水泵排水能满足矿山正常涌水量要求。至少有同类型的三台水泵。 |  |  |
|  | 31 | 受水患威胁的矿山有专门的防治水患措施和处置预案。 |  |  |
| 六通讯照明 | 32 | 矿区内外、井上井下，通讯畅通。 |  |  |
|  | 33 | 矿山电气设备有接地、过流、漏电三大保护装置。 |  |  |
|  | 34 | 井下所有工作地点，安全人行道和通往工作地点的人行道等都有足够的照明，采掘工作面采用移动式照明。照明电压符合安全规定。 |  |  |
|  | 35 | 矿山的电气线路敷设和设备安装及其保护装置符合安全规定。 |  |  |
|  | 36 | 矿山巷道路标、警标、照明等符合规程的要求，主要通道明确标示避灾路线。 |  |  |
|  | 37 | 需要防雷的场所和管线装设有避雷装置。 |  |  |
| 七“六大系统” | 42 | 矿山完成了通信联络系统的建设，系统设施齐全，能有效运行。 |  |  |
|  | 43 | 矿山完成了压风自救系统的建设，系统设施齐全，能有效运行。 |  |  |
|  | 44 | 矿山完成了供水施救系统的建设，系统设施齐全，能有效运行。 |  |  |
|  | 45 | 矿山完成了监测监控系统的建设，系统设施齐全，能有效运行 |  |  |
|  | 46 | 矿山井下同时作业人数大于30人的，完成了人员定位系统的建设，系统设施齐全，运行可靠。矿山井下同时作业人数少于30人的，建立了完善的人员出入井管理制度。 |  |  |
|  | 47 | 矿山水文地质条件复杂、生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过300米、距中段安全出口实际距离超过2000米的生产中段，应设置紧急避险设施。 |  |  |
| 八管理制度及其它 | 48 | 矿山设置有专门的安全管理机构，安全管理职责明确。 |  |  |
|  | 49 | 矿山有健全的安全管理制度，各项安全操作规程比较完善。 |  |  |
|  | 50 | 矿山配备有一定数量的采矿、地质等相关专业的工程技术员。 |  |  |
|  | 51 | 矿山所有特种作业人员都经过培训持证上岗。 |  |  |
|  | 52 | 矿山有比较规范的安全警示标识。 |  |  |
|  | 53 | 矿山企业按规定开展隐患排查治理工作，有安全检查、隐患处理记录。 |  |  |
|  | 54 | 民用爆炸物品的儲存仓库符合国家有关安全技术规程的要求。有民爆物品使用管理制度。 |  |  |
|  | 55 | 矿山有安全培训制度及实施记录，有安全会议记录（反映安全活动情况）。 |  |  |
|  | 56 | 矿山制定了应急预案并及时更新，应急救援物资储备到位。矿山制定了火灾和中毒窒息事故现场处置方案。 |  |  |
|  | 57 | 矿山的特种设备或重大安全设施经过有资质的检验机构检测合格。 |  |  |
|  | 58 | 新建、改建和扩建的矿山建设项目安全设施按规定履行了“三同时”手续。 |  |  |
|  | 59 | 严格控制矿山作业人数，每个掘进工作面作业人员不超过3人，每个回采工作面作业人员不超过5人。 |  |  |
|  | 60 | 严格执行矿领导带班下井制度；矿井领导带班下井的相关情况按规定进行了公示。 |  |  |
|  | 61 | 下井作业人员按规定携带了自救器。井下作业班组配备和携带了气体检测报警仪。 |  |  |

说明：本检查表供安监部门、相关企业（单位）在进行隐患排查时参考；实际检查内容必须包括此检查表所述内容，但不受此表限制。

德阳市非煤矿山安全隐患“大排查、大整治”活动检查表（露天矿山）

矿山企业名称：                                                                   年    月     日

| 序号 |  | 检查内容及标准 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一基本情况 | 1 | 证照是否齐全。生产矿井具有《工商营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》并且有效；企业主要负责人，矿长、副矿长、总工程师及安全管理员取得相应安全管理资格证书；自行开展爆破作业的矿山取得有《民用爆炸物品使用许可证》、《爆破作业单位许可证》。 |  |  |
|  | 2 | 矿山有完整的技术资料，包括地形地质图，矿山总布置图，采场工程平面图、剖面图，防排水系统及排水设备布置图。以上矿图必须填绘及时。 |  |  |
|  | 3 | 按规定提取了足额的安全生产费用。 |  |  |
|  | 4 | 生产矿山（即将关闭的矿山除外）至少达到安全标准化三级。 |  |  |
| 二采掘 | 5 | 严格遵循科学合理的开采秩序。严禁乱挖滥采。开采作业的安全技术措施可靠。有必备的安全技术设施、设备和工具。 |  |  |
|  | 6 | 小型露天矿山开采坚持自上而下分层分台阶开采。 |  |  |
|  | 7 | 是否按要求采用中深孔爆破，是否实行机械铲装和机械二次破碎作业 |  |  |
|  | 8 | 页岩矿山是否实行无爆破作业方式的机械挖掘、铲装作业（个别岩体坚硬采用松动爆破后实行机械铲装的除外） |  |  |
|  | 9 | 有防粉尘及其他危害的劳动保护措施。矿山按规定发给职工劳动保护用品，职工按规定穿戴劳动保护用品和使用安全工具。 |  |  |
|  | 10 | 露天采场有人行通道，作业场所有醒目的安全标志。有安全检查工具。 |  |  |
|  | 11 | 露天矿山的阶段高度、平台宽度和边坡角能满足作业安全和边坡稳定的需要。采场工作坡面角不大于矿岩自然安息角；平台宽度和台阶高度满足安全要求。 |  |  |
|  | 12 | 矿山有防边坡崩塌和防地质灾害的措施，有边坡稳定监测记录和管理。 |  |  |
|  | 13 | 露天采场边界与地面建筑物、设施、河堤、公路、铁路等之间的安全距离符合有关规定。 |  |  |
| 三防火 | 14 | 按照国家颁布的有关防火规定和当地消防机关的要求，对建筑物、材料库和仓库等有防灭火措施。 |  |  |
| 四运输 | 15 | 矿山运输设备选型符合“矿山安全规程”的相关要求。厂内机车及车辆运输符合安全要求。 |  |  |
|  | 16 | 索道运输按规定架设，保护和制动装置安全可靠，钢丝绳及其连接装置等要定期检测、检查、并有记录。主要提升绞车必须具备工作制动、紧急制动、过卷、限速和松绳等保护装置。 |  |  |
| 五防排水 | 17 | 露天矿山应有相应机构管理防、排水设施。大、中型露天矿山应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案。 |  |  |
|  | 18 | 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均采取妥善的防洪措施。 |  |  |
|  | 19 | 露天矿山根据设计建立了排水系统，上方设置截水沟，有滑坡可能的矿山，要加强防排水措施。 |  |  |
|  | 20 | 水泵排水能满足矿山正常积水量要求。受水患威胁的矿山有专门的防治水患的措施和处置预案。 |  |  |
| 六通讯供电 | 21 | 矿区内外通讯畅通。露天采场安装有电话（有移动电话通讯信号的采场可不受此限）。 |  |  |
|  | 22 | 矿山的电器线路敷设和设备安装及其保护装置符合安全规定。电气设备有接地、过流、漏电三大保护装置。需要防雷的场所和管线装设有避雷装置。 |  |  |
| 七管理制度及其他 | 23 | 矿山设置有专门的安全管理机构，安全管理职责明确。 |  |  |
|  | 24 | 矿山有健全的安全管理制度，各项安全操作规程比较完善。 |  |  |
|  | 25 | 矿山配备有一定数量的专业技术员；未配备专业技术人员的，与相关安全技术服务机构签订了服务协议。 |  |  |
|  | 26 | 矿山所有特种作业人员都经过培训持证上岗。 |  |  |
|  | 27 | 矿山安全警示标识比较规范。 |  |  |
|  | 28 | 矿山有安全检查、隐患处理记录，有事故分析、事故报告制度。有设备安全管理制度。 |  |  |
|  | 29 | 民用爆炸物品的儲存仓库符合国家有关安全技术规程的要求。有民爆物品使用管理制度。 |  |  |
|  | 30 | 矿山有安全培训制度及实施记录，有安全会议记录（反映安全活动情况）。 |  |  |
|  | 30 | 矿山制定了应急预案并进行了备案，应急救援物资储备到位。 |  |  |
|  | 32 | 矿山的特种设备或重大安全设施经过有资质的检验机构检测合格。 |  |  |
|  | 33 | 矿山有进出采场登记制度。 |  |  |
|  | 34 | 新建、改建和扩建的矿山建设项目安全设施按规定履行了“三同时”手续。 |  |  |
|  | 35 | 在强降雨、强雷电、大风、大雾、冰雪等恶劣气候条件下，停止生产。 |  |  |
|  | 36 | 严格控制矿山采场作业人数，小型露天矿山现场作业人员不得超过9人 |  |  |
|  | 37 | 安全警戒范围内严禁无关人员通过，装矿时矿车驾驶员应离开驾驶室并远离采装工作面下侧，避开距离大于矿山开采总高度的2倍，且不小于200m。 |  |  |

说明：本检查表供安监部门、相关企业（单位）在进行隐患排查时参考；实际检查内容必须包括此检查表所述内容，但不受此表限制。

德阳市非煤矿山安全隐患“大排查、大整治”活动检查表（石油天然气开采）

企业（单位）名称：                                                          年    月     日

| 序号 |  | 检查内容及标准 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一基本情况 | 1 | 证照是否齐全。企业具有《工商营业执照》、《安全生产许可证》并且有效；主要负责人、安全生产管理人员取得相应安全管理资格证书。 |  |  |
|  | 2 | 按规定提取了足额的安全生产费用。 |  |  |
|  | 3 | 企业至少达到非煤矿山安全标准化三级标准。 |  |  |
| 二钻采和井控 | 4 | 制定钻井、完井、试井和修井过程中的防井喷措施，并督促落实。 |  |  |
|  | 5 | 井场布置、井控设计、防喷器、节流压井管汇等安全、可靠。 |  |  |
|  | 6 | 起、下钻操作，泥浆密闭监控、压井材料储备等符合要求。 |  |  |
|  | 7 | 井控装置、井下工具、地面设施选材符合要求。 |  |  |
|  | 8 | 硫化氢探测、报警设备完好。 |  |  |
|  | 9 | 防火器材和点火器材能满足要求。 |  |  |
|  | 10 | 落实对各类从业人员的教育培训，并保存有完成的培训记录；所有特种作业人员都经过培训持证上岗。 |  |  |
|  | 11 | 建立完善的井控安全责任体系，明确企业“一把手”作为井控工作第一责任人，建立“一级抓一级”的井控管理网络 |  |  |
|  | 12 | 切实加强现场管理，抓好井控风险评估，做到“一井一策” |  |  |
|  | 13 | 制定并认真执行开钻和钻开油气层前的审批制度、液面监测“双座岗”制度、危险作业旁站监督和领导带班制度。严禁在含硫地层和高产高压地层使用气相欠平衡钻井技术。 |  |  |
|  | 14 | 发包企业与承包单位依法签订承包合同，明确井控安全责任，发包企业应派出现场监督，并对承包单位施工人员进行井控和HSE培训 |  |  |
|  | 14 | 根据实际情况不断完善应急预案，并及时将区域开发应急预案、单井应急预案分别报作业地点所在地县（市、区）相关部门和乡镇人民政府备案。 |  |  |
|  | 15 | 建立地企联运机制，定期开展应急联动演练。 |  |  |
|  | 16 | 加强对井场周边群众的宣传教育，向周边群众广泛宣传钻井风险和应急知识。 |  |  |
| 三天然气开采 | 17 | 油气处理、集（输）气过程、井场、集（输）气站等动火防烛措施落实 |  |  |
|  | 18 | 场站位置、管道路由、防火间距设置、泄压放空设施、消防设施保持完好状态，并符合规定。 |  |  |
|  | 19 | 防爆工具的配备和使用，防雷、防静电措施符合相关标准规范的规定。 |  |  |
|  | 20 | 集、输气管道巡回检查、定期检测符合相关规定。 |  |  |
|  | 21 | 严格执行场站内动火作业管理制度 |  |  |
|  | 22 | 占压管道治理、超期服役设备更换、管道布置及工作压力监控等符合相关规定 |  |  |
| 四管理制度及其他 | 23 | 设置有专门的安全管理机构，安全管理职责明确。 |  |  |
|  | 24 | 有健全的安全管理制度，各项安全操作规程比较完善。 |  |  |
|  | 25 | 安全警示标识规范。 |  |  |
|  | 26 | 安全隐患排查治理工作到位，有安全检查、隐患处理记录。 |  |  |
|  | 27 | 有安全培训制度及实施记录，有安全会议记录（反映安全活动情况）。 |  |  |
|  | 28 | 制定了应急预案并进行了备案和演练，应急救援物资储备到位。 |  |  |
|  | 29 | 新建、改建和扩建的矿山建设项目安全设施按规定履行了“三同时”手续。 |  |  |
|  | 30 | 特种设备或重大安全设施经过有资质的检验机构检测合格。 |  |  |
|  | 31 | 扎实抓好外包作业队伍管理。发包企业严格审查了承包单位的资质、人员结构、装备状况和管理水平，严禁不符合条件的队伍进入钻井服务市场。严禁不具备相应装备及技术的私营企业从事高含硫气井相关技术服务。 |  |  |

说明：本检查表供安监部门、相关企业（单位）在进行隐患排查时参考；实际检查内容必须包括此检查表所述内容，但不受此表限制。